# Kanban vs Scrum: quando usar cada um

Scrum e Kanban são abordagens ágeis usadas para organizar o trabalho, mas funcionam melhor em contextos diferentes. O Scrum é mais indicado quando o time precisa trabalhar com ciclos planejados, metas claras e entregas incrementais. Já o Kanban é mais adequado quando o trabalho chega de forma contínua, com mudanças frequentes de prioridade e necessidade de visualizar gargalos no fluxo.

O Scrum trabalha com eventos, papéis e artefatos definidos, como Sprint, Product Backlog, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Retrospective. Ele é baseado em empirismo e pensamento Lean, com inspeção e adaptação frequentes.

O Kanban, por sua vez, valoriza a visualização do fluxo, limite de trabalho em progresso, gestão do fluxo, políticas explícitas e melhoria contínua.

## Tabela de decisão: Kanban vs Scrum

| Situação | Melhor escolha | Por quê |
| --- | --- | --- |
| O projeto tem objetivo claro e pode ser planejado em ciclos | Scrum | As Sprints ajudam a organizar entregas incrementais com metas definidas |
| As demandas chegam o tempo todo e mudam de prioridade rapidamente | Kanban | O fluxo contínuo permite puxar novas tarefas conforme a capacidade do time |
| O time precisa de papéis bem definidos | Scrum | Define responsabilidades como Product Owner, Scrum Master e Developers |
| O time já tem um processo funcionando e quer melhorá-lo aos poucos | Kanban | Permite evoluir o fluxo atual sem grandes mudanças estruturais |
| É necessário acompanhar gargalos e tempo de entrega | Kanban | Métricas como WIP, cycle time e throughput ajudam a analisar o fluxo |
| O produto precisa de revisões frequentes com stakeholders | Scrum | A Sprint Review cria um momento formal de inspeção do incremento |
| Há muitas tarefas pequenas, manutenção, suporte ou chamados | Kanban | Ajuda a controlar demandas contínuas e evitar excesso de trabalho em andamento |
| O time precisa criar ritmo de entrega e cadência de planejamento | Scrum | As Sprints criam ciclos regulares de planejamento, execução e revisão |
| A equipe sofre com muitas tarefas abertas ao mesmo tempo | Kanban | O limite de WIP ajuda a reduzir multitarefa e trabalho parado |
| O produto ainda está em evolução, mas com roadmap definido | Scrum | Ajuda a transformar prioridades em incrementos planejados |

## Quando usar Scrum

O Scrum é mais indicado quando existe um produto a ser desenvolvido de forma incremental, com metas claras e necessidade de planejamento por ciclos. Ele funciona bem em projetos em que o time consegue organizar um conjunto de funcionalidades para entregar dentro de uma Sprint.

Um exemplo seria o desenvolvimento de uma nova funcionalidade em um sistema, como uma área de cadastro, um módulo de relatórios ou uma nova experiência de login. Nesse caso, o time pode planejar a Sprint, definir o objetivo, desenvolver o incremento, apresentar o resultado na Review e ajustar o backlog conforme o feedback recebido.

## Quando usar Kanban

O Kanban é mais indicado quando o trabalho é contínuo e imprevisível. Ele funciona muito bem para times de sustentação, suporte, manutenção, correções de bugs, atendimento de chamados ou áreas que recebem demandas constantemente.

Um exemplo seria um time responsável por corrigir incidentes de produção, atender solicitações internas e realizar pequenas melhorias. Nesse cenário, seria difícil planejar tudo em Sprints fechadas, porque novas prioridades podem surgir a qualquer momento. O Kanban ajuda a visualizar o fluxo, limitar o trabalho em andamento e identificar gargalos.

## Cenário de uso combinado

Scrum e Kanban também podem ser usados juntos. Um cenário comum é utilizar Scrum para organizar o desenvolvimento de novas funcionalidades e Kanban para controlar demandas contínuas de suporte ou manutenção.

Por exemplo, imagine um time responsável por evoluir um portal de clientes. As novas funcionalidades, como criação de chamados, nova tela de perfil ou integração com outro sistema, podem ser planejadas em Sprints usando Scrum. Ao mesmo tempo, bugs, ajustes urgentes e pequenas melhorias podem entrar em um quadro Kanban separado, com limite de WIP e prioridade visual.

Nesse modelo combinado, o Scrum ajuda a manter foco nas entregas planejadas do produto, enquanto o Kanban dá flexibilidade para lidar com demandas contínuas sem desorganizar totalmente a Sprint. A equipe pode reservar uma capacidade da Sprint para evolução do produto e manter outra parte da capacidade para fluxo contínuo de manutenção.

## Conclusão

Kanban e Scrum não são concorrentes obrigatórios. O Scrum é mais adequado quando o trabalho pode ser planejado em ciclos e precisa de cadência, papéis e cerimônias bem definidos. O Kanban é mais adequado quando o trabalho é contínuo, variável e precisa de controle visual de fluxo.

Em muitos contextos reais, a melhor solução é combinar os dois: Scrum para evolução planejada do produto e Kanban para demandas contínuas, suporte, manutenção e ajustes emergenciais.