# XP em conjunto com Scrum: mapeamento de cerimônias e práticas complementares

O Scrum e o Extreme Programming, ou XP, podem ser combinados em um modelo híbrido bastante eficiente para projetos de software. O Scrum organiza o trabalho, define cadência, eventos, papéis e artefatos. Já o XP complementa o Scrum com práticas técnicas de engenharia, como programação em par, TDD, integração contínua, refatoração e pequenas entregas.

Em outras palavras, o Scrum ajuda a responder “como organizar o trabalho do time?”, enquanto o XP ajuda a responder “como construir software com qualidade?”. Essa combinação é útil porque o Scrum, sozinho, não define práticas técnicas detalhadas de desenvolvimento. O XP, por outro lado, fortalece a qualidade do código e reduz riscos técnicos durante as Sprints. A Agile Alliance destaca o XP como uma abordagem ágil bastante específica em práticas de engenharia de software.

## Mapeamento entre cerimônias do Scrum e práticas do XP

| Cerimônia ou elemento do Scrum | Objetivo no Scrum | Prática XP complementar | Como funciona no modelo híbrido |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Backlog | Organizar e priorizar tudo que pode ser desenvolvido | User Stories e Planning Game | As necessidades do cliente são descritas como histórias pequenas, priorizadas por valor e risco |
| Sprint Planning | Definir o que será feito na Sprint | Estimativas, design simples e divisão em pequenas entregas | O time seleciona histórias viáveis e já pensa em como entregá-las com simplicidade técnica |
| Daily Scrum | Inspecionar o progresso diário da Sprint | Comunicação constante e propriedade coletiva do código | O time identifica impedimentos técnicos, dependências e necessidade de colaboração |
| Desenvolvimento da Sprint | Construir o incremento do produto | TDD, Pair Programming, Refatoração e Integração Contínua | As práticas XP são aplicadas durante a construção das funcionalidades |
| Sprint Review | Apresentar o incremento e coletar feedback | Pequenas entregas e feedback rápido | O incremento é validado com cliente ou stakeholders, reforçando o aprendizado contínuo |
| Sprint Retrospective | Melhorar o processo de trabalho | Melhoria contínua, simplicidade e qualidade técnica | O time avalia não só o processo, mas também práticas como testes, código, integração e colaboração |
| Definition of Done | Definir quando uma entrega está realmente pronta | Testes automatizados, integração contínua e refatoração | Uma história só é considerada pronta se atender aos critérios funcionais e técnicos |
| Incremento | Entrega funcional ao final da Sprint | Small Releases | O produto evolui em partes pequenas, testadas e potencialmente utilizáveis |

## Como o XP complementa o Scrum

O Scrum cria uma estrutura de gestão para o projeto. Ele define eventos como Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective, além de papéis como Product Owner, Scrum Master e Developers. Porém, o Scrum não determina como o código deve ser escrito, como os testes devem ser feitos ou como a equipe deve garantir qualidade técnica.

É nesse ponto que o XP se torna complementar. As práticas do XP ajudam a transformar as histórias planejadas no Scrum em software funcional, testado e sustentável. Práticas como TDD, programação em par, integração contínua e refatoração reduzem defeitos, melhoram a comunicação técnica e evitam o acúmulo de dívida técnica.

Martin Fowler destaca que o XP popularizou práticas amplamente usadas no desenvolvimento moderno, como integração contínua, refatoração, desenvolvimento orientado a testes e planejamento ágil.

## Exemplo de uso híbrido

Imagine uma equipe desenvolvendo um módulo de cadastro de clientes. O Product Owner prioriza no Product Backlog as histórias mais importantes, como “cadastrar cliente”, “editar dados cadastrais” e “consultar histórico”.

Na Sprint Planning, o time seleciona algumas dessas histórias para a Sprint. Até aqui, a organização segue o Scrum. Durante o desenvolvimento, entram as práticas do XP. Os desenvolvedores podem usar TDD para criar testes antes da implementação, Pair Programming para desenvolver funcionalidades mais críticas, Integração Contínua para validar o código a cada alteração e Refatoração para melhorar a estrutura interna sem alterar o comportamento do sistema.

Na Daily Scrum, além de falar sobre progresso e impedimentos, o time pode discutir problemas técnicos, falhas nos testes ou necessidade de pareamento. Ao final da Sprint, a funcionalidade é apresentada na Sprint Review. Se o cliente sugerir ajustes, esses aprendizados voltam para o Product Backlog. Na Retrospective, o time avalia tanto o processo Scrum quanto as práticas XP: se os testes foram suficientes, se houve muita dívida técnica, se o pareamento ajudou e se a integração contínua funcionou bem.

## Tabela de práticas XP dentro da Sprint

| Prática XP | Onde entra no Scrum | Benefício |
| --- | --- | --- |
| TDD | Durante o desenvolvimento das histórias | Reduz defeitos e melhora o design do código |
| Pair Programming | Durante tarefas complexas ou críticas | Aumenta colaboração, revisão contínua e troca de conhecimento |
| Integração Contínua | Durante toda a Sprint | Detecta problemas rapidamente e evita grandes conflitos de integração |
| Refatoração | Durante e após a implementação | Mantém o código limpo e reduz dívida técnica |
| Código Coletivo | Durante toda a Sprint | Evita dependência de uma única pessoa |
| Small Releases | Ao final da Sprint ou em entregas frequentes | Gera feedback rápido e reduz risco de grandes entregas |
| Design Simples | No planejamento e desenvolvimento | Evita excesso de complexidade |
| Cliente presente | Refinamento, Review e validações | Melhora entendimento do problema e reduz retrabalho |

## Conclusão

O modelo híbrido entre Scrum e XP é muito útil para equipes de software porque combina organização de trabalho com excelência técnica. O Scrum oferece a estrutura de planejamento, acompanhamento e inspeção. O XP oferece as práticas de engenharia necessárias para que o incremento entregue tenha qualidade.

Dessa forma, o Scrum ajuda o time a escolher e organizar o que será feito, enquanto o XP ajuda o time a construir melhor. A combinação dos dois reduz retrabalho, melhora a comunicação, aumenta a qualidade do código e fortalece a capacidade da equipe de responder a mudanças. Em projetos de software, essa integração é especialmente importante porque entregar rápido não basta: é preciso entregar com qualidade, manutenção viável e capacidade de evolução.