# Kanban: visualizando o trabalho

## Slide 1 - Kanban: visualizando o trabalho

Título:
Kanban: visualizando o trabalho

Conteúdo do slide:

- Método ágil focado em visualizar e melhorar o fluxo de trabalho.

- Ajuda a controlar demandas, gargalos e prioridades.

- Usa quadro visual para representar etapas do processo.

- Trabalha com limite de WIP, fluxo contínuo e melhoria colaborativa.

Fala sugerida:
O Kanban é uma abordagem ágil que permite enxergar o trabalho de forma clara. Em vez de organizar tudo em ciclos fechados, como no Scrum, o Kanban trabalha com fluxo contínuo. Ele é muito útil quando as demandas chegam o tempo todo e precisam ser acompanhadas visualmente.

## Slide 2 - Como funciona o Kanban

Título:
Como funciona o Kanban?

Conteúdo do slide:

- O trabalho é representado em cartões.

- As etapas do processo são representadas em colunas.

- O time move os cartões conforme o avanço das atividades.

- O quadro mostra o que está pendente, em andamento e concluído.

- Gargalos ficam mais fáceis de identificar.

Fala sugerida:
No Kanban, cada tarefa vira um cartão. Esse cartão passa por colunas que representam o fluxo de trabalho, como “A fazer”, “Em andamento”, “Em validação” e “Concluído”. Com isso, todos conseguem visualizar o estado atual das demandas.

## Slide 3 - Práticas principais do Kanban

Título:
Práticas principais

Conteúdo do slide:

| Prática | Objetivo |
| --- | --- |
| Visualizar o trabalho | Dar transparência ao fluxo |
| Limitar WIP | Evitar excesso de tarefas em andamento |
| Gerenciar fluxo | Reduzir gargalos e esperas |
| Tornar políticas explícitas | Definir regras claras de movimentação |
| Criar ciclos de feedback | Melhorar continuamente |
| Melhorar colaborativamente | Ajustar o processo com o time |

Fala sugerida:
O Kanban não é apenas um quadro com tarefas. Ele envolve práticas de gestão do fluxo. O limite de WIP, por exemplo, impede que a equipe comece muitas tarefas ao mesmo tempo e termine poucas. Isso ajuda o time a focar em concluir trabalho de valor.

## Slide 4 - Kanban vs Scrum

Título:
Kanban vs Scrum

Conteúdo do slide:

| Critério | Scrum | Kanban |
| --- | --- | --- |
| Organização | Sprints | Fluxo contínuo |
| Planejamento | Por ciclo | Conforme capacidade |
| Mudanças | Geralmente após a Sprint | Podem entrar no fluxo |
| Papéis | Product Owner, Scrum Master e Developers | Não exige papéis fixos |
| Melhor uso | Produto com roadmap planejado | Suporte, manutenção e demandas contínuas |

Fala sugerida:
Scrum e Kanban são ágeis, mas têm propostas diferentes. O Scrum organiza o trabalho em ciclos de entrega, enquanto o Kanban organiza o trabalho por fluxo contínuo. A escolha depende do tipo de demanda, previsibilidade e necessidade de planejamento.

## Slide 5 - Quando usar cada um

Título:
Tabela de decisão

Conteúdo do slide:

| Situação | Melhor escolha |
| --- | --- |
| Projeto com entregas planejadas | Scrum |
| Demandas chegando continuamente | Kanban |
| Time precisa de cadência e cerimônias | Scrum |
| Time precisa reduzir gargalos | Kanban |
| Produto com roadmap claro | Scrum |
| Suporte, bugs e chamados | Kanban |
| Muitas tarefas abertas ao mesmo tempo | Kanban |
| Necessidade de revisão formal com stakeholders | Scrum |

Fala sugerida:
O Scrum funciona melhor quando o time consegue planejar um conjunto de entregas para um período. O Kanban funciona melhor quando as demandas são mais imprevisíveis e precisam ser tratadas conforme prioridade e capacidade.

## Slide 6 - Cenário de uso combinado

Título:
Scrum + Kanban no mesmo time

Conteúdo do slide:

- Scrum para evolução planejada do produto.

- Kanban para bugs, suporte e demandas emergenciais.

- Parte da capacidade do time pode ser reservada para fluxo contínuo.

- O backlog de produto segue em Sprints.

- O quadro Kanban ajuda a controlar interrupções e prioridades urgentes.

Fala sugerida:
Em muitos times reais, Scrum e Kanban são usados juntos. Por exemplo, uma equipe pode planejar novas funcionalidades em Sprints, mas usar um quadro Kanban para acompanhar bugs urgentes e chamados de suporte. Assim, o time mantém planejamento sem perder flexibilidade.

## Slide 7 - Exemplo prático

Título:
Exemplo em um portal de clientes

Conteúdo do slide:

| Tipo de demanda | Abordagem indicada |
| --- | --- |
| Criar nova área de chamados | Scrum |
| Corrigir erro em produção | Kanban |
| Desenvolver integração com outro sistema | Scrum |
| Ajustar texto ou regra simples | Kanban |
| Criar novo fluxo de cadastro | Scrum |
| Atender chamado urgente | Kanban |

Fala sugerida:
Imagine um time responsável por um portal de clientes. Funcionalidades maiores, como uma nova área de chamados, podem ser planejadas em Sprints. Já correções urgentes, pequenos ajustes e incidentes podem ser acompanhados em Kanban, com prioridade visual e limite de trabalho em andamento.

## Slide 8 - Benefícios e cuidados

Título:
Benefícios e cuidados

Conteúdo do slide:

| Benefícios | Cuidados |
| --- | --- |
| Maior transparência | O quadro precisa ser atualizado |
| Menos multitarefa | Limites de WIP devem ser respeitados |
| Identificação de gargalos | Métricas precisam ser analisadas corretamente |
| Mais flexibilidade | Prioridades não podem mudar sem critério |
| Melhoria contínua | O processo deve ser revisado com frequência |

Fala sugerida:
O Kanban traz muita visibilidade, mas exige disciplina. Se o quadro não for atualizado ou se o limite de WIP for ignorado, ele vira apenas uma lista de tarefas. O valor do Kanban está em usar o quadro para tomar decisões e melhorar o fluxo.

## Slide 9 - Conclusão

Título:
Conclusão

Conteúdo do slide:

- Kanban ajuda a visualizar e melhorar o fluxo de trabalho.

- É indicado para demandas contínuas, suporte e manutenção.

- Scrum é mais adequado para entregas planejadas em ciclos.

- As duas abordagens podem ser combinadas.

- O objetivo é entregar valor com mais clareza, foco e previsibilidade.

Fala sugerida:
Conclui-se que Kanban e Scrum não são métodos concorrentes. O Scrum oferece cadência e planejamento. O Kanban oferece fluxo contínuo e flexibilidade. Quando bem combinados, ajudam a equipe a lidar tanto com evolução planejada quanto com demandas imprevisíveis.

## Slide 10 - Referências

Título:
Referências

Conteúdo do slide:

- ANDERSON, David J. Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Blue Hole Press, 2010.

- VACANTI, Daniel; ANDERSON, David J. The Kanban Guide. Kanban Guides, 2020.

- SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide. ScrumGuides.org, 2020.

- ATLASSIAN. Kanban: como funciona na gestão ágil de projetos.