## Metodologias e abordagens ágeis aplicadas ao desenvolvimento de software

Temas: Design Thinking, Lean, Kanban, eXtreme Programming e Domain-Driven Design

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Gerenciamento Ágil de Projetos 
Professor(a): William Firmino
Integrantes: Gabriella Sant'Ana, Gustavo Martins, Gabriel Silva e Erick Nathan

# Sumário

- Introdução

- Design Thinking aplicado a software

- Lean e Agilidade

- Kanban: visualizando o trabalho

- eXtreme Programming (XP)

- Domain-Driven Design (DDD)

- Integração geral entre as abordagens

- Conclusão

- Referências

# 1. Introdução

O desenvolvimento de software moderno exige mais do que domínio técnico de linguagens, frameworks e infraestrutura. Em ambientes complexos, as equipes precisam compreender problemas reais, priorizar valor, organizar o fluxo de trabalho, manter qualidade técnica e alinhar continuamente tecnologia e negócio. Nesse contexto, abordagens como Design Thinking, Lean, Kanban, eXtreme Programming e Domain-Driven Design tornam-se complementares.

Este relatório técnico consolida os estudos desenvolvidos ao longo das entregas anteriores, integrando análise crítica, comparação entre abordagens, exemplos práticos, tabelas de decisão e aplicação em contextos ágeis. O objetivo é apresentar uma visão coesa sobre como cada tema contribui para a construção de software mais útil, sustentável e alinhado às necessidades dos usuários e da organização.

O Design Thinking contribui para a descoberta do problema e validação de soluções centradas no usuário. O Lean orienta a eliminação de desperdícios e a melhoria do fluxo. O Kanban torna o trabalho visível e permite gerenciar demandas contínuas. O XP fortalece a qualidade técnica por meio de práticas de engenharia. O DDD aprofunda o entendimento do domínio e guia a criação de backlogs e histórias de usuário mais conectadas ao negócio.

Embora cada abordagem possua foco próprio, todas compartilham uma preocupação comum: reduzir incertezas, melhorar a comunicação, aprender com feedback e entregar valor de forma incremental. Por isso, elas não devem ser vistas como concorrentes, mas como recursos que podem ser combinados conforme a necessidade do projeto, da equipe e do domínio de negócio.

# 2. Design Thinking aplicado a software

O Design Thinking é uma abordagem centrada nas pessoas, utilizada para resolver problemas complexos por meio de empatia, criatividade, experimentação e validação. Aplicado ao desenvolvimento de software, ele ajuda a equipe a evitar um erro comum: construir rapidamente uma solução tecnicamente funcional, mas desalinhada às necessidades reais dos usuários.

Em projetos de software, muitas decisões são tomadas com base em suposições internas. O Design Thinking reduz esse risco ao aproximar a equipe dos usuários, permitindo compreender dores, contexto, objetivos, limitações e expectativas. Com isso, a solução passa a ser construída a partir do problema correto, e não apenas de uma demanda superficial.

A IDEO apresenta o Design Thinking como uma abordagem centrada no ser humano, que busca integrar três dimensões: o que é desejável para as pessoas, o que é viável para o negócio e o que é possível com a tecnologia. Essa integração é especialmente importante em software, pois uma solução pode ser tecnicamente possível, mas ainda assim não resolver uma necessidade real do usuário.

## 2.1 Etapas principais

| Etapa | Objetivo | Aplicação em software |
| --- | --- | --- |
| Empatizar | Compreender usuários, dores e contexto | Entrevistas, observação de uso, jornada do usuário e análise de reclamações |
| Definir | Delimitar o problema correto | Transformar percepções em um problema claro, mensurável e relevante |
| Idear | Gerar alternativas de solução | Criar hipóteses, fluxos, funcionalidades e possibilidades de experiência |
| Prototipar | Representar a solução de forma simples | Wireframes, telas navegáveis, prova de conceito ou MVP |
| Testar | Validar hipóteses com usuários | Testes de usabilidade, coleta de feedback e ajustes no backlog |

As etapas do Design Thinking não precisam ocorrer de forma rígida e linear. Em software, é comum que a equipe volte para uma etapa anterior após testar uma hipótese. Por exemplo, um protótipo pode revelar que o problema definido inicialmente não era o mais relevante para o usuário. Nesse caso, a equipe retorna à etapa de definição e ajusta sua compreensão.

## 2.2 Integração com Scrum e Kanban

O Design Thinking pode ser integrado a métodos ágeis como Scrum e Kanban. Ele atua principalmente na descoberta e validação do problema, enquanto Scrum e Kanban organizam a entrega incremental da solução. Em outras palavras, o Design Thinking ajuda a decidir o que deve ser construído e por quê; Scrum e Kanban ajudam a organizar como o trabalho será executado.

| Design Thinking | Artefato gerado | Uso no ágil |
| --- | --- | --- |
| Empatia | Personas, mapa de empatia e jornada | Insumos para discovery e priorização do backlog |
| Definição | Problema e critérios de sucesso | Base para épicos, objetivos de produto e hipóteses |
| Ideação | Alternativas de solução | Transformação em histórias, experimentos ou protótipos |
| Prototipação | Protótipo ou MVP | Validação antes de investir em implementação completa |
| Teste | Feedback e aprendizados | Repriorização do backlog e melhoria contínua |

No Scrum, os aprendizados do Design Thinking podem alimentar o Product Backlog, orientar refinamentos e melhorar a Sprint Review, pois a equipe passa a apresentar incrementos com base em hipóteses de valor. No Kanban, esses aprendizados podem entrar em uma etapa de discovery antes do fluxo de desenvolvimento, evitando que demandas mal compreendidas avancem para implementação.

## 2.3 Exemplo prático

Imagine que usuários reclamam da dificuldade para concluir um cadastro em um portal. Sem Design Thinking, a equipe poderia simplesmente adicionar mais instruções na tela. Com Design Thinking, o time observa a jornada, identifica que o excesso de campos e a ordem das etapas geram abandono, cria um protótipo com fluxo simplificado e testa com usuários antes de desenvolver.

O resultado é um backlog mais direcionado, com histórias como: “Como participante, quero preencher meus dados em etapas simples, para concluir meu cadastro sem dúvidas”. Essa história é melhor do que uma demanda genérica como “melhorar tela de cadastro”, pois está conectada a uma dor real e a um benefício esperado.

## 2.4 Benefícios e limitações

| Benefícios | Limitações e cuidados |
| --- | --- |
| Aumenta o foco no usuário e no valor real | Pode virar apenas dinâmica criativa se não gerar decisões práticas |
| Reduz retrabalho ao validar hipóteses antes da implementação | Exige acesso a usuários e participação ativa do negócio |
| Melhora a comunicação entre negócio, UX e tecnologia | Pode aumentar o tempo inicial de discovery se não houver objetividade |
| Ajuda a transformar problemas amplos em histórias testáveis | Não substitui práticas de entrega, gestão ou engenharia |

A principal vantagem do Design Thinking é aumentar a chance de construir a solução certa. No entanto, sua limitação está no risco de excesso de exploração sem decisão. Por isso, em projetos ágeis, ele deve estar conectado ao backlog e à entrega incremental. O objetivo não é apenas gerar ideias, mas transformar aprendizado em decisões de produto.

# 3. Lean e Agilidade

O Lean é uma abordagem focada em entregar valor ao cliente com o menor desperdício possível. No desenvolvimento de software, desperdício pode assumir várias formas: funcionalidades pouco usadas, filas de aprovação, retrabalho, excesso de tarefas abertas, bugs recorrentes, documentação sem utilidade, espera por decisões e comunicação ineficiente.

A agilidade se aproxima do Lean ao favorecer ciclos curtos, feedback frequente, melhoria contínua e priorização por valor. Em vez de buscar apenas produtividade local, o Lean incentiva a equipe a observar o fluxo completo de geração de valor, desde a identificação da necessidade até a entrega ao usuário.

Mary e Tom Poppendieck adaptaram princípios Lean ao desenvolvimento de software, destacando ideias como eliminar desperdícios, ampliar aprendizado, decidir no momento adequado, entregar rápido, empoderar a equipe, construir qualidade no processo e enxergar o todo.

## 3.1 Princípios Lean aplicados ao software

| Princípio | Aplicação no desenvolvimento de software |
| --- | --- |
| Eliminar desperdícios | Remover atividades que não geram valor, como retrabalho, espera e funcionalidades desnecessárias |
| Ampliar aprendizado | Validar hipóteses com entregas pequenas, feedback e experimentação |
| Decidir no momento adequado | Evitar decisões prematuras quando ainda há muita incerteza |
| Entregar rápido | Reduzir lotes de trabalho e disponibilizar valor de forma incremental |
| Empoderar a equipe | Dar autonomia para que o time resolva problemas e melhore o processo |
| Construir qualidade | Inserir qualidade no processo, não apenas testar no final |
| Enxergar o todo | Otimizar o fluxo completo, e não apenas etapas isoladas |

No contexto de software, eliminar desperdícios não significa simplesmente cortar etapas. Algumas atividades, como testes, documentação útil e alinhamentos com o negócio, podem parecer custos no curto prazo, mas reduzem retrabalho e aumentam a qualidade no longo prazo.

## 3.2 Lean no Scrum e no Kanban

| Ideia Lean | No Scrum | No Kanban |
| --- | --- | --- |
| Reduzir desperdícios | Backlog priorizado e Sprint Goal com foco | Remoção de tarefas sem valor e identificação de gargalos |
| Entregar rápido | Sprints curtas e incrementos frequentes | Fluxo contínuo de entrega |
| Melhorar continuamente | Sprint Retrospective | Ciclos de feedback e melhoria colaborativa |
| Construir qualidade | Definition of Done e inspeção do incremento | Políticas explícitas e critérios claros |
| Reduzir trabalho parado | Planejamento conforme capacidade do time | Limite de WIP e sistema puxado |

No Scrum, o Lean aparece por meio da priorização do backlog, do foco no objetivo da Sprint, da inspeção frequente e da retrospectiva. No Kanban, a relação é ainda mais direta, pois o método visualiza o fluxo, limita o trabalho em progresso e utiliza métricas para identificar gargalos.

## 3.3 Exemplo prático

Imagine um time que possui muitas tarefas iniciadas, mas poucas concluídas. Esse cenário representa desperdício, pois há trabalho parado, troca de contexto e baixa previsibilidade. Aplicando Lean, a equipe poderia limitar o trabalho em andamento, priorizar tarefas de maior valor, reduzir dependências e quebrar demandas grandes em partes menores.

Com isso, o foco deixa de ser começar muitas tarefas e passa a ser concluir entregas relevantes. A equipe melhora o fluxo, reduz retrabalho e aumenta a previsibilidade das entregas.

## 3.4 Análise crítica

A principal vantagem do Lean é orientar a equipe a discutir valor, e não apenas volume de trabalho. Isso muda a lógica de “estar ocupado” para “entregar algo útil”. Entretanto, sua aplicação exige maturidade. Reduzir desperdícios não significa eliminar testes, documentação útil ou conversas importantes.

O risco está em interpretar Lean como corte de esforço, quando sua essência é otimizar valor e aprendizado. Em software, algumas atividades aparentemente indiretas são essenciais para a sustentabilidade do produto, como refatoração, testes automatizados e entendimento do domínio.

# 4. Kanban: visualizando o trabalho

Kanban é uma abordagem de gestão visual do trabalho baseada na transparência do fluxo, limitação do trabalho em progresso e melhoria contínua. Em desenvolvimento de software, ele permite acompanhar demandas desde a entrada até a conclusão, facilitando a identificação de gargalos, bloqueios e excesso de tarefas abertas.

Ao contrário do Scrum, que organiza o trabalho em ciclos fechados de Sprint, o Kanban trabalha com fluxo contínuo. Isso o torna especialmente útil para equipes de suporte, manutenção, sustentação, atendimento de chamados, incidentes de produção e melhorias pequenas ou emergenciais.

## 4.1 Práticas principais

| Prática | Objetivo |
| --- | --- |
| Visualizar o trabalho | Tornar o estado das demandas transparente para todos |
| Limitar WIP | Evitar multitarefa e excesso de trabalho iniciado |
| Gerenciar fluxo | Reduzir gargalos, esperas e variações desnecessárias |
| Tornar políticas explícitas | Definir regras claras para entrada, movimentação e conclusão dos itens |
| Criar ciclos de feedback | Revisar o processo e melhorar continuamente |
| Melhorar colaborativamente | Envolver o time na evolução do fluxo |

O quadro Kanban é uma das formas mais conhecidas de aplicar o método. Ele normalmente apresenta colunas como “A fazer”, “Em andamento”, “Em validação” e “Concluído”. Porém, o Kanban não se resume ao quadro. O valor está em usar o quadro para tomar decisões, ajustar limites de WIP e melhorar o fluxo.

## 4.2 Kanban vs Scrum: tabela de decisão

| Situação | Melhor escolha | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Projeto com entregas planejadas | Scrum | As Sprints ajudam a organizar incrementos e revisar resultados |
| Demandas chegam continuamente | Kanban | O fluxo contínuo permite puxar trabalho conforme capacidade |
| Time precisa de papéis definidos | Scrum | Possui papéis como Product Owner, Scrum Master e Developers |
| Processo já existe e precisa evoluir | Kanban | Pode ser aplicado sobre o fluxo atual com mudanças graduais |
| Muitas tarefas pequenas, bugs ou chamados | Kanban | Facilita priorização visual e controle de demandas variáveis |
| Necessidade de revisão formal com stakeholders | Scrum | A Sprint Review cria um momento regular de inspeção |
| Excesso de tarefas abertas ao mesmo tempo | Kanban | O limite de WIP reduz trabalho parado e troca de contexto |

## 4.3 Cenário de uso combinado

Scrum e Kanban podem ser usados em conjunto. Um cenário comum é utilizar Scrum para evolução planejada do produto e Kanban para suporte, manutenção e demandas emergenciais.

Por exemplo, uma equipe responsável por um portal de clientes pode planejar novas funcionalidades em Sprints, enquanto bugs urgentes e pequenos ajustes entram em um quadro Kanban com limite de WIP.

| Tipo de demanda | Abordagem indicada |
| --- | --- |
| Criar nova área de chamados | Scrum |
| Corrigir erro em produção | Kanban |
| Desenvolver integração com outro sistema | Scrum |
| Ajustar texto ou regra simples | Kanban |
| Criar novo fluxo de cadastro | Scrum |
| Atender chamado urgente | Kanban |

Nesse modelo combinado, o Scrum mantém foco em entregas planejadas, enquanto o Kanban oferece flexibilidade para demandas imprevisíveis. A equipe pode reservar parte da capacidade da Sprint para evolução do produto e outra parte para fluxo contínuo.

## 4.4 Benefícios e cuidados

O Kanban aumenta a transparência e ajuda a equipe a discutir fluxo, prioridades e gargalos. Porém, exige disciplina. Se o quadro não é atualizado, se os limites de WIP são ignorados ou se as prioridades mudam sem critério, o Kanban vira apenas uma lista visual de tarefas.

Seu valor real aparece quando o quadro é usado para tomada de decisão e melhoria do processo. Métricas como cycle time, throughput, WIP e idade do item ajudam a equipe a entender melhor seu desempenho e sua previsibilidade.

# 5. eXtreme Programming (XP)

O eXtreme Programming, ou XP, é uma metodologia ágil com forte foco em práticas técnicas de desenvolvimento de software. Enquanto Scrum organiza papéis, eventos e artefatos, o XP oferece práticas de engenharia para aumentar qualidade, reduzir defeitos e facilitar mudanças.

Os valores mais associados ao XP são comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. Esses valores sustentam práticas como TDD, programação em par, integração contínua, refatoração, código coletivo e pequenas entregas.

## 5.1 Práticas principais do XP

| Prática | Objetivo |
| --- | --- |
| TDD | Criar testes antes da implementação para guiar o design e reduzir defeitos |
| Pair Programming | Desenvolver em dupla, com revisão contínua e troca de conhecimento |
| Integração Contínua | Integrar e testar código frequentemente, detectando problemas cedo |
| Refatoração | Melhorar a estrutura do código sem alterar seu comportamento externo |
| Código Coletivo | Permitir que o time todo contribua em diferentes partes do sistema |
| Pequenas Entregas | Reduzir risco e obter feedback rápido |
| Design Simples | Evitar complexidade desnecessária e manter foco no necessário |

Essas práticas se reforçam mutuamente. O TDD aumenta a segurança para mudanças, a integração contínua identifica problemas rapidamente, a refatoração mantém o código sustentável e a programação em par melhora a troca de conhecimento.

## 5.2 XP em conjunto com Scrum

A combinação entre Scrum e XP é bastante útil porque une gestão de trabalho e qualidade técnica. O Scrum ajuda a organizar o que será feito e quando será inspecionado. O XP ajuda a definir como o software será construído durante a Sprint.

| Momento no Scrum | Contribuição do XP |
| --- | --- |
| Antes da Sprint | Ajuda a quebrar histórias em entregas menores e tecnicamente viáveis |
| Sprint Planning | Incentiva design simples, estimativas colaborativas e planejamento técnico |
| Durante a Sprint | Aplica TDD, Pair Programming, Refatoração e Integração Contínua |
| Daily Scrum | Evidencia impedimentos técnicos e necessidade de colaboração |
| Sprint Review | Entrega incremento mais testado, confiável e pronto para feedback |
| Retrospective | Avalia qualidade técnica, testes, dívida técnica e colaboração |

## 5.3 Exemplo prático

Em uma funcionalidade crítica, como cadastro, pagamento ou autorização, o time pode usar Scrum para planejar a Sprint e XP para executar tecnicamente. A história é selecionada na Sprint Planning; durante o desenvolvimento, os testes são escritos antes do código, dois desenvolvedores podem trabalhar em par nas regras mais sensíveis, a integração contínua valida cada mudança e a refatoração mantém o código sustentável.

Esse uso combinado reduz o risco de entregar software com baixa qualidade. O Scrum organiza o ciclo de trabalho, enquanto o XP protege a qualidade técnica da entrega.

## 5.4 Análise crítica

| Benefícios | Cuidados |
| --- | --- |
| Maior qualidade técnica e menor incidência de defeitos | Exige disciplina e maturidade técnica da equipe |
| Compartilhamento de conhecimento por programação em par e código coletivo | Pair Programming pode gerar resistência inicial |
| Testes automatizados dão segurança para mudanças | Testes precisam ser mantidos e bem escritos |
| Refatoração reduz dívida técnica | Sob pressão de prazo, a equipe pode abandonar práticas essenciais |

O XP é especialmente valioso em projetos com regras complexas, mudanças frequentes e necessidade de alta qualidade. Sua limitação está na exigência de disciplina técnica. Se o time adota apenas algumas práticas de forma superficial, os benefícios diminuem.

# 6. Domain-Driven Design (DDD)

Domain-Driven Design, ou DDD, é uma abordagem que coloca o domínio do negócio no centro do desenvolvimento de software. Seu objetivo é aproximar especialistas do negócio e equipe técnica, criando um modelo compartilhado que represente conceitos, regras, processos e linguagem do domínio.

Em sistemas complexos, termos iguais podem significar coisas diferentes em contextos distintos. Por exemplo, “cliente” pode ter um significado para cadastro, outro para cobrança e outro para suporte. O DDD ajuda a lidar com essa complexidade por meio de linguagem ubíqua, modelo de domínio e contextos delimitados.

## 6.1 Conceitos principais

| Conceito | Significado |
| --- | --- |
| Domínio | Área de negócio ou problema que o software resolve |
| Modelo de domínio | Representação dos conceitos e regras importantes do negócio |
| Linguagem ubíqua | Vocabulário comum usado por negócio e tecnologia |
| Contexto delimitado | Fronteira onde um modelo e sua linguagem têm significado específico |
| Entidade | Objeto com identidade própria e ciclo de vida |
| Agregado | Conjunto de objetos tratado como unidade de consistência |
| Evento de domínio | Algo relevante que aconteceu no negócio |

A linguagem ubíqua é um dos pontos mais importantes do DDD. Ela deve aparecer nas conversas, nas histórias de usuário, nos critérios de aceite e, idealmente, também no código. Isso reduz ambiguidades e aproxima a implementação do funcionamento real do negócio.

## 6.2 DDD em contexto ágil

DDD não substitui Scrum, Kanban ou histórias de usuário. Ele melhora a qualidade do entendimento que alimenta esses métodos. O modelo de domínio ajuda o time a organizar o backlog de forma mais coerente, escrevendo histórias baseadas em processos, regras e conceitos reais do negócio.

| Elemento do domínio | Reflexo no backlog |
| --- | --- |
| Processo de negócio | Pode virar épico ou conjunto de features |
| Regra de negócio | Pode virar critério de aceite |
| Evento de domínio | Pode virar integração, notificação, auditoria ou gatilho |
| Contexto delimitado | Ajuda a separar responsabilidades e evitar ambiguidades |
| Conceito importante | Pode virar feature, história ou entidade central |
| Risco do domínio | Ajuda na priorização e no refinamento |

## 6.3 Histórias de usuário orientadas ao domínio

| História genérica | História orientada ao domínio |
| --- | --- |
| Como usuário, quero alterar um status | Como analista, quero aprovar um documento para liberar a próxima etapa |
| Como usuário, quero cadastrar dados | Como participante, quero preencher meus dados cadastrais para iniciar o onboarding |
| Como admin, quero atualizar o sistema | Como officer, quero reenviar um convite expirado para continuar o processo |
| Como usuário, quero ver histórico | Como analista, quero consultar eventos do participante para auditar decisões |

Histórias orientadas ao domínio são mais claras porque usam termos reais do negócio. Em vez de falar apenas em “status”, “dados” ou “atualizar”, elas indicam o papel, o conceito do domínio, a ação e o objetivo de negócio.

## 6.4 Exemplo prático: onboarding

Em um sistema de onboarding, o DDD ajuda a identificar conceitos como Convite, Participante, Documento, Validação de Poderes, Termo de Contratação e Aprovação. Esses conceitos deixam de ser apenas nomes técnicos e passam a organizar o backlog, as histórias e os critérios de aceite.

| Conceito do domínio | Possível item de backlog |
| --- | --- |
| Convite | Enviar convite para empresa |
| Participante | Cadastrar participante |
| Documento | Enviar e validar documentos obrigatórios |
| Validação de poderes | Verificar representantes autorizados |
| Termo de contratação | Gerar e assinar termo |
| Aprovação | Liberar participante após validações |

## 6.5 Benefícios e cuidados

O DDD melhora a comunicação, reduz ambiguidades e aproxima o software do negócio. No entanto, sua aplicação exige participação ativa de especialistas do domínio e disciplina na modelagem.

Em sistemas simples, aplicar DDD de forma excessiva pode gerar complexidade desnecessária. Seu maior valor aparece em domínios ricos, com muitas regras, processos e significados contextuais.

# 7. Integração geral entre as abordagens

As cinco abordagens estudadas podem ser entendidas como partes complementares de um mesmo ciclo de desenvolvimento de software. Cada uma atua com maior força em uma dimensão do trabalho: descoberta do problema, fluxo de valor, visualização da execução, qualidade técnica e entendimento do domínio.

| Abordagem | Principal contribuição | Momento de maior uso |
| --- | --- | --- |
| Design Thinking | Entender usuários, validar problemas e testar soluções | Discovery, ideação, prototipação e validação |
| Lean | Reduzir desperdícios e melhorar fluxo de valor | Priorização, execução e melhoria contínua |
| Kanban | Visualizar trabalho, limitar WIP e controlar gargalos | Fluxos contínuos, suporte, manutenção e operação |
| XP | Aumentar qualidade técnica e reduzir defeitos | Durante o desenvolvimento das histórias |
| DDD | Modelar o domínio e orientar backlog e histórias | Refinamento, análise de regras e arquitetura de domínio |

Um ciclo integrado poderia funcionar da seguinte forma: o Design Thinking ajuda a compreender o problema do usuário; o DDD aprofunda o entendimento do domínio e transforma regras em linguagem comum; o Lean orienta a priorização por valor e eliminação de desperdícios; Scrum ou Kanban organizam o trabalho; XP fortalece a qualidade técnica da implementação; e o feedback real retorna para atualizar o backlog e o modelo de domínio.

Essa visão integrada é importante porque nenhum método, isoladamente, resolve todos os desafios de um projeto de software. Um time pode ter boas cerimônias de Scrum e ainda assim produzir código frágil se não adotar práticas técnicas. Pode ter um quadro Kanban bonito e ainda assim entregar pouco valor se não houver priorização. Pode escrever histórias de usuário e ainda assim não entender o domínio. Por isso, a combinação consciente das abordagens aumenta a maturidade do processo.

# 8. Conclusão

O estudo consolidado demonstra que Design Thinking, Lean, Kanban, XP e DDD são abordagens complementares no desenvolvimento de software. Cada uma contribui para resolver um tipo de problema recorrente em projetos: falta de entendimento do usuário, desperdício, baixa visibilidade do trabalho, fragilidade técnica e desconexão com o domínio de negócio.

O Design Thinking contribui para descobrir e validar o problema correto. O Lean ajuda a eliminar desperdícios e ampliar o foco no valor. O Kanban oferece transparência e controle do fluxo. O XP fortalece práticas técnicas que sustentam entregas rápidas com qualidade. O DDD conecta backlog, linguagem e modelo de software ao negócio real.

A principal conclusão é que agilidade não deve ser reduzida a cerimônias ou ferramentas. A verdadeira agilidade depende de aprendizado, colaboração, qualidade, adaptação e entrega de valor. Para isso, é necessário combinar práticas de descoberta, gestão, engenharia e modelagem de domínio.

Em contextos reais, equipes maduras tendem a adaptar essas abordagens conforme o tipo de demanda. Um produto novo pode exigir Design Thinking e DDD no início, Scrum para organizar ciclos de entrega, XP para garantir qualidade técnica e Kanban para lidar com suporte e manutenção. Essa combinação permite que o desenvolvimento seja ao mesmo tempo centrado no usuário, orientado ao negócio, tecnicamente sustentável e capaz de responder a mudanças.

# 9. Referências

ANDERSON, David J. Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Blue Hole Press, 2010.

BECK, Kent. Extreme Programming Explained: Embrace Change. Addison-Wesley, 1999.

BECK, Kent; ANDRES, Cynthia. Extreme Programming Explained: Embrace Change. 2. ed. Addison-Wesley, 2004.

BROWN, Tim. Change by Design: How Design Thinking Creates New Alternatives for Business and Society. HarperBusiness, 2009.

EVANS, Eric. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Addison-Wesley, 2003.

FOWLER, Martin. Bounded Context. 2014.

FOWLER, Martin. Domain-Driven Design. 2020.

IDEO.org. The Field Guide to Human-Centered Design. IDEO.org, 2015.

KANBAN UNIVERSITY. The Official Guide to The Kanban Method.

POPPENDIECK, Mary; POPPENDIECK, Tom. Lean Software Development: An Agile Toolkit. Addison-Wesley, 2003.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. ScrumGuides.org, 2020.

STANFORD d.school. Design Thinking Bootleg.

VACANTI, Daniel; ANDERSON, David J. The Kanban Guide. Kanban Guides, 2020.

VERNON, Vaughn. Implementing Domain-Driven Design. Addison-Wesley, 2013.