# Lean e Agilidade

## Identificação dos 7 Desperdícios do Lean em um Processo Fictício de Desenvolvimento de Software e Proposta de Melhoria

### Introdução

O Lean Software Development busca eliminar desperdícios e aumentar a geração de valor para o cliente. A identificação de atividades que não agregam valor é fundamental para melhorar a produtividade, reduzir custos e acelerar as entregas.

Neste trabalho será apresentado um processo fictício de desenvolvimento de software, identificando os sete desperdícios do Lean e propondo melhorias baseadas em práticas ágeis.

# Processo Fictício

A empresa TechSoft está desenvolvendo um sistema de gestão para clínicas médicas.

O processo atual apresenta os seguintes problemas:

- Requisitos são documentados em excesso antes do início do desenvolvimento.

- Funcionalidades são desenvolvidas sem validação com os usuários.

- Aprovações dependem de vários gerentes.

- Testes são realizados apenas no final do projeto.

- Equipes de desenvolvimento e testes trabalham separadamente.

- Existem muitas tarefas em andamento ao mesmo tempo.

- Correções de erros geram grande quantidade de retrabalho.

Essas situações geram desperdícios que podem ser classificados segundo o Lean.

# Os 7 Desperdícios do Lean

## 1. Superprodução

### Problema

A equipe desenvolve funcionalidades que os usuários ainda não solicitaram ou validaram.

### Exemplo

Criação de relatórios avançados que nunca são utilizados pelos clientes.

### Impacto

- Tempo desperdiçado.

- Aumento dos custos.

- Complexidade desnecessária.

### Proposta de Melhoria

- Utilizar MVP (Produto Mínimo Viável).

- Priorizar funcionalidades por valor de negócio.

- Validar requisitos com os usuários antes do desenvolvimento.

## 2. Espera

### Problema

Os desenvolvedores aguardam aprovações da gerência para continuar o trabalho.

### Exemplo

Uma funcionalidade permanece parada durante vários dias aguardando aprovação.

### Impacto

- Atraso nas entregas.

- Ociosidade da equipe.

### Proposta de Melhoria

- Delegar decisões para o Product Owner.

- Reduzir níveis de aprovação.

- Utilizar reuniões rápidas para alinhamento.

## 3. Transporte

### Problema

Excesso de transferência de informações entre departamentos.

### Exemplo

Os requisitos passam por analistas, gerentes, coordenadores e somente depois chegam aos desenvolvedores.

### Impacto

- Perda de informações.

- Falhas de comunicação.

### Proposta de Melhoria

- Promover comunicação direta entre cliente e equipe.

- Utilizar equipes multifuncionais.

- Aplicar cerimônias ágeis como Sprint Review e Daily Scrum.

## 4. Processamento Excessivo

### Problema

Produção de documentação extensa que raramente é utilizada.

### Exemplo

Documentos com centenas de páginas para funcionalidades simples.

### Impacto

- Consumo excessivo de tempo.

- Menor foco na entrega de software funcional.

### Proposta de Melhoria

- Criar documentação apenas quando necessário.

- Utilizar histórias de usuário.

- Priorizar software funcionando.

## 5. Estoque

### Problema

Grande quantidade de tarefas iniciadas e não concluídas.

### Exemplo

Dezenas de funcionalidades permanecem parcialmente desenvolvidas.

### Impacto

- Dificuldade de controle.

- Maior risco de retrabalho.

### Proposta de Melhoria

- Aplicar limites de WIP (Work In Progress).

- Utilizar Kanban.

- Finalizar tarefas antes de iniciar novas.

## 6. Movimentação

### Problema

Os profissionais precisam alternar constantemente entre diversas atividades.

### Exemplo

Um desenvolvedor participa de várias reuniões e trabalha simultaneamente em diferentes projetos.

### Impacto

- Queda de produtividade.

- Perda de foco.

### Proposta de Melhoria

- Reduzir multitarefas.

- Organizar prioridades.

- Reservar períodos de trabalho sem interrupções.

## 7. Defeitos

### Problema

Grande quantidade de erros identificados apenas no final do projeto.

### Exemplo

Falhas encontradas durante a homologação exigem diversas correções.

### Impacto

- Retrabalho.

- Atrasos.

- Insatisfação do cliente.

### Proposta de Melhoria

- Automatizar testes.

- Realizar integração contínua.

- Aplicar revisões de código.

- Executar testes desde o início do desenvolvimento.

# Conclusão

A aplicação dos princípios Lean permite identificar atividades que não agregam valor ao cliente e reduzem a eficiência do processo de desenvolvimento. No cenário apresentado, os sete desperdícios impactavam diretamente a produtividade da equipe e a qualidade do software. Com a adoção de práticas Lean e Ágeis, como Kanban, MVP, integração contínua e comunicação colaborativa, seria possível reduzir desperdícios, aumentar a velocidade das entregas e melhorar a satisfação dos clientes.

## Referências

LEAN ENTERPRISE INSTITUTE. Lean Lexicon. Cambridge: LEI, 2024.

PINHO, Vitor. Agilidade Lean: Como um time ágil pode fazer mais com menos esforço. São Paulo: Casa do Código, 2021.

AGILE ALLIANCE. Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. Disponível em: https://agilemanifesto.org. Acesso em: 2026.

IBM. Lean Agile Principles. Disponível em: https://www.ibm.com. Acesso em: 2026.