# Kanban: visualizando o trabalho

## O que é Kanban?

O Kanban é um método de gerenciamento visual de tarefas utilizado para organizar e acompanhar o fluxo de trabalho.

A palavra “Kanban” vem do japonês e significa:

“cartão” ou “sinal visual”.

O método foi criado na Toyota para melhorar a eficiência da produção e depois passou a ser utilizado no desenvolvimento de software.

# Objetivo do Kanban

O Kanban busca:

- visualizar o trabalho;

- melhorar o fluxo de tarefas;

- reduzir gargalos;

- aumentar produtividade;

- limitar excesso de trabalho simultâneo.

# Conceitos fundamentais do Kanban

## 1. Visualização do trabalho

As tarefas são organizadas em um quadro visual dividido em colunas.

### Exemplo de colunas

A Fazer | Em Desenvolvimento | Em Teste | Concluído

Cada tarefa é representada por um cartão.

## 2. Fluxo contínuo

O trabalho flui continuamente entre as etapas.

Diferente do Scrum:

- não existem sprints obrigatórias;

- as tarefas podem ser entregues a qualquer momento.

### Exemplo

Assim que uma funcionalidade termina os testes:
 → ela já pode ser entregue ao cliente.

## 3. Limite de WIP (Work In Progress)

WIP significa:

“trabalho em andamento”.

O Kanban limita quantas tarefas podem ficar simultaneamente em uma etapa.

### Exemplo

Em Desenvolvimento (máximo: 3 tarefas)

Se já existem 3 tarefas:

- ninguém adiciona novas;

- a equipe precisa finalizar alguma antes.

# Por que limitar WIP?

Sem limite:

- excesso de multitarefa;

- acúmulo de tarefas;

- atrasos;

- gargalos;

- perda de foco.

Com limite:

- mais concentração;

- entregas mais rápidas;

- menos retrabalho.

# Estrutura de um quadro Kanban

## Exemplo simples

┌────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┐
│ A Fazer    │ Desenvolvimento   │ Teste      │ Concluído  │
├────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Login      │ Cadastro usuário  │ API PIX    │ Dashboard  │
│ Relatório  │                   │            │            │
└────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┘

# Como funciona na prática

## Etapa 1 — Criar tarefas

As atividades são descritas em cartões.

### Exemplo

- Criar tela de login

- Desenvolver API

- Corrigir bug do cadastro

## Etapa 2 — Organizar no quadro

Cada tarefa entra na coluna correta.

## Etapa 3 — Mover tarefas

Conforme o trabalho avança:

- os cartões mudam de coluna.

## Etapa 4 — Monitorar gargalos

Se muitas tarefas ficam paradas:

- existe um problema no fluxo.

### Exemplo

Muitas tarefas acumuladas em “Teste” indicam:

- poucos testadores;

- testes lentos;

- bugs excessivos.

# Exemplo aplicado ao desenvolvimento de software

## Cenário

Uma equipe desenvolve um sistema de delivery.

### Quadro Kanban

| A Fazer | Desenvolvimento | Teste | Concluído |
| --- | --- | --- | --- |
| Tela de pagamento | API de pedidos | Login social | Cadastro |
| Histórico de pedidos | Chat suporte |  | Dashboard |

### Fluxo

- programadores movem tarefas;

- equipe acompanha andamento em tempo real;

- gargalos ficam visíveis rapidamente.

# Ferramentas populares de Kanban

## Trello

Quadros simples baseados em cartões.

## Jira

Muito usado em equipes ágeis.

## Azure DevOps

Integra Kanban com desenvolvimento e CI/CD.

## Notion

Organização flexível com quadros Kanban.

# Métricas importantes no Kanban

## Lead Time

Tempo total entre:

- criação da tarefa;

- entrega final.

## Cycle Time

Tempo que a tarefa ficou em desenvolvimento.

## Throughput

Quantidade de tarefas concluídas em determinado período.

# Benefícios do Kanban

## Visualização clara

Toda equipe entende o andamento do trabalho.

## Identificação rápida de gargalos

Problemas ficam visíveis rapidamente.

## Flexibilidade

Novas tarefas podem ser adicionadas continuamente.

## Melhoria contínua

O fluxo pode ser ajustado constantemente.

## Menos multitarefa

O limite de WIP melhora o foco.

# Desafios do Kanban

## Falta de disciplina

Sem atualização constante o quadro perde valor.

## Prioridades confusas

Mudanças excessivas podem desorganizar o fluxo.

## Dependência da equipe

Todos precisam colaborar corretamente.

# Diferença entre Kanban e Scrum

| Kanban | Scrum |
| --- | --- |
| Fluxo contínuo | Trabalho em sprints |
| Mudanças podem ocorrer a qualquer momento | Mudanças evitadas durante sprint |
| Não exige papéis específicos | Possui Scrum Master e Product Owner |
| Foco em fluxo | Foco em planejamento iterativo |

# Relação do Kanban com Agilidade

O Kanban segue princípios ágeis:

- melhoria contínua;

- entregas frequentes;

- transparência;

- adaptação rápida.

Ele ajuda equipes a:

- organizar tarefas;

- reduzir desperdícios;

- entregar software com mais eficiência.

# Conclusão

O Kanban é uma metodologia visual que permite:

- acompanhar tarefas;

- controlar fluxo de trabalho;

- limitar excesso de atividades;

- identificar gargalos;

- melhorar produtividade.

No desenvolvimento de software, ele torna o processo:

- mais transparente;

- organizado;

- eficiente;

- colaborativo.